新能源汽车充电桩合作协议

甲方：广东源通商业管理有限公司

地址：广州市番禺区番禺展贸东路200号3栋3168房

联系人： 梁浩康

联系电话：15710886226

乙方：广东铠达科技有限公司

地址：广州市天河区吉山新路街自编24号2栋二单元二楼201-1房

联系人：林先生

联系电话：13826010812

鉴于：甲方对本协议附件一载明的物业项目具有合法管理权，乙方有意在该项目内投资、安装、运营新能源汽车充电桩。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方经平等协商一致，达成本协议。

- 第一条 合作事项

甲方同意在其具有管理权的物业项目内，在符合消防、安全、规划及物业管理要求的前提下，向乙方提供安装及经营新能源汽车充电桩所需的场地条件。具体安装位置、数量、功率、线路走向及配套设施，以经甲方书面确认的附件一《安装信息登记表》及施工方案为准。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更安装位置、数量、功率、线路走向或新增设备。乙方按本协议约定向甲方支付相关费用。

第二条 合作明细

2.1 充电桩型号、数量、规格如下：

| 序号 | 产品型号 | 数量（台） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1ZA7-2 | 6 | / | 立柱式交流充电桩（7KW） |

2.2 双方商定拟安装的充电桩明细、安装点位、施工时间、配电接入方式及施工要求，以经甲方书面确认的附件一《安装信息登记表》及乙方提交并经甲方认可的施工方案为准。

2.3 乙方投入的充电桩总价，以乙方实际投入且经甲方书面确认的设备清单、采购凭证、安装验收资料为准；前述投入不当然构成乙方要求甲方补偿、回购或承担残值损失的依据，除非双方另有书面约定。

2.4 合作期限：自2025年12月20日起，至2030年12月19日止。合同期满前60日内，如乙方在合作期内不存在违约情形，且甲方对场地仍有继续合作需求的，在同等条件下乙方享有优先续约权，但双方应另行签署书面续约协议。

2.5 乙方应当在双方确认后的【15】天内进场安装充电桩设备设施，并于【30】天内完工并提交验收申请。乙方施工前应向甲方提交施工组织方案、安全保障方案、施工人员名单及相关资质证明，经甲方书面同意后方可进场。施工期间如造成甲方场地、设施设备或第三方财产、人身损害，由乙方负责修复、赔偿并承担全部责任。如乙方迟延进场或迟延完工达【30】天，或存在安全隐患、擅自施工、擅自变更方案等情形，甲方有权要求乙方限期整改、暂停施工、另行委托第三方承接项目或单方解除合同，由此产生的费用及损失由乙方承担。

2.6 充电桩安装完成后，乙方应向甲方提交竣工资料、检测报告、保险凭证及依法应具备的许可、备案、验收材料，经甲方书面验收同意后方可投入运营；未经甲方书面验收同意，乙方不得擅自通电、运营或向用户收费。

第三条 乙方承诺

3.1 充电桩的安装位置、安装方式、线路敷设、标识设置及运营管理应符合国家及地方现行有关消防、安全生产、用电、环保、物业管理等法律法规及标准要求。乙方负责办理本项目建设、安装、运营所需的全部审批、备案、报装、检测、验收等手续并承担相关费用。

3.2 乙方提供的充电桩设备应为合法来源的合格产品，符合国家标准/行业标准及安全应用标准，且不存在侵犯任何第三人知识产权的情形。乙方应保证设备及软件系统稳定、安全、可追溯，并按甲方要求提供产品合格证明、检测报告、3C认证或其他应有资质文件。如有违反，应由乙方承担全部责任；由此给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方的全部损失。

3.3 乙方应按照相关法律法规要求，为充电桩及其运营活动持续购买产品责任险及公众责任险（或第三者责任险），并向甲方提供有效保险凭证（复印件）。

3.4 充电桩仅向新能源汽车提供充电服务，不得用于法律法规禁止或甲方书面禁止的其他用途。

第四条 双方权利和义务

4.1 甲方的权利和义务

1、甲方应在合理必要范围内协调乙方与业主、用户的关系，并协助乙方进场施工及正常运营；但甲方的协助不构成对乙方投资收益、审批结果、运营效果或用户数量的任何承诺或保证。

2、甲方可根据项目实际情况，协助乙方向业主及用户公示乙方的充电管理制度；甲方有权对充电桩的施工、运营秩序、安全、消防、卫生、投诉处理等进行监督管理，乙方应予以配合并按要求整改。

3、在本合同有效期内，若甲方丧失物业的管理权，或该区域发生政府征用、土地权属或使用性质变更，或因政府、消防、供电、规划、物业管理等客观原因导致本项目无法继续实施的，本合同自动终止。甲方应及时通知乙方，乙方应按甲方要求期限完成撤场并恢复场地。除因甲方故意或重大过失造成外，甲方不承担乙方设备投入、预期收益、搬迁、停运等补偿责任。

4、在本合同有效期内，甲方可将乙方设备纳入日常安保、巡查范围，但该等巡查不构成甲方对乙方设备的专门保管责任。当乙方设备发生故障时，甲方在管项目知悉有关情况后，有义务及时通知乙方，乙方承诺在接到通知后48小时内完成维修或提出书面处理方案，产生的维修费用由乙方承担。若乙方未能按时维修，甲方有权另行聘请第三方进行维修或采取必要处置措施，由此产生的费用由乙方承担。

5、因消防安全、政府监管、公共秩序、投诉集中、停车管理等需要，甲方有权对充电桩开放时间、车辆停放秩序、标识设置等提出合理管理要求，乙方应配合执行。

4.2 乙方的权利和义务

1、乙方对其建设的充电桩拥有所有权。

2、乙方享有合法收取相应收益的权利。

3、乙方负责提供符合国家标准及行业标准的充电设备，并自行向相关部门取得、维持运营所需的全部许可、备案及其他合法手续。

4、乙方应根据国家及当地政府有关规定、指导政策和市场情况，依法、合规制定并公示充电服务费标准，不得借甲方名义收费或作出超出本合同范围的承诺。

- 5、乙方负责充电桩的建设、安装调试、升级改造、日常巡检、点检、定期维护与保养、故障抢修、客户服务及投诉处理，并承担相关费用。

6、乙方按照相关法律法规的规定为充电桩设施及其运营活动投保产品责任险及公众责任险（或第三者责任险），累计保额不低于【500】万元，乙方应将保单复印件交甲方留存，并保证保险在合作期限内持续有效。

7、若双方终止合作，乙方应在合同终止或解除后的【15】个工作日内完成充电桩撤场、线路拆除、垃圾清运及场地恢复，并结清应付未付款项。

8、乙方的充电桩运营管理活动不得对甲方业主、商户、消费者及工作人员的正常生活、经营和工作造成干扰，不得损害甲方品牌、商誉，不得妨碍停车秩序和消防通道使用。

9、在合作期间，乙方须服从甲方对物业服务区域的管理，遵守项目的相关管理规约。因乙方设备、系统、施工、运营、收费、维护管理或乙方人员行为导致使用者或第三人的人身、财产损失，或引发安全事故、投诉、行政处罚、诉讼仲裁等，由乙方负责处理并承担全部责任，与甲方无关。若甲方因此向第三方先行赔付或承担其他费用的，乙方应在甲方通知后10日内全额偿付甲方已支付的款项及相关损失（包括但不限于赔偿款、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等）。如因使用者或第三人自身原因造成的损失，依法由责任方承担。

10、乙方须根据消防管理要求对充电桩设备安装场地配置足量、有效的消防器材（如灭火器等），并负责定期检查、维护和更换。

11、在符合场地安全管理规定和场地需求的情况下，乙方负责安装场地的改造，并按甲方指定路线将主电源线从甲方配电房引至安装位置，相关费用均由乙方承担。施工、布线及恢复过程中如造成场地、建筑物、设施设备损坏的，乙方应负责修复并承担相应责任。

12、乙方应于每月5日前向甲方提供上月运营数据，包括但不限于充电量、订单量、设备在线率、故障情况、投诉处理情况及费用结算明细；甲方有权对相关数据进行核对。

13、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下权利义务全部或部分转让给第三方，不得以合作、承包、挂靠等方式变相交由第三方运营。

14、乙方如需停运、迁移、改造或更换设备，应至少提前10个工作日书面告知甲方，并经甲方书面同意后方可实施；涉及紧急抢修的，乙方应在事后及时书面说明。

第五条 合作费用及发票

5.1 乙方负责投资建设充电桩并配备必要的消防器材、监控设备及独立计量设施。消防器材（手推式灭火器）以及独立计量电表由乙方提供，并由乙方负责检定、维护。双方合作费用计算标准如下：

1、电费：

（1）说明：充电桩经营过程中产生的用电费用，由甲方向乙方收取并代乙方向供电部门缴纳；如供电部门收费标准、政府指导价、税费政策或甲方实际代缴成本发生变化，甲方有权据实相应调整电费单价并书面通知乙方。

（2）电费=充电桩实际用电量×0.85元/度；前述单价仅作为签约时暂定标准，后续按本条第（1）项约定调整。

2、场地管理费、场地使用费：如双方另行约定收取，应以双方签署的书面补充协议为准；未签署补充协议前，乙方仅按本合同明确约定的费用标准支付相关费用。

5.2 结算说明：

1、【每季度】的【末】月【30】日前，双方就当期电费及双方另有书面约定的场地管理费、场地使用费进行对账。甲方可根据独立电表读数、后台数据及实际管理记录向乙方出具缴费通知单或对账单。乙方在收到甲方在管项目提供的缴付通知单后，应在3日内确认，逾期未提出书面异议的，视为同意。乙方确认无误或视为同意后，应于【15】日内向甲方支付当期费用。

2、甲方银行账户信息：

| 开户名称 | 广东源通商业管理有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司广州南沙大岗支行 |
| 银行账号 | 3602070609200135225 |

3、如独立电表发生故障、损坏或数据异常，双方应及时核查；在故障期间，可结合后台记录、历史平均用电量、现场核验结果等因素综合确定当期用电量。

4、甲方变更收款账户的，应至少提前5个工作日书面通知乙方。

5.3 充电服务费：充电用户使用充电服务时产生的费用，由乙方直接向用户收取；充电桩向充电车主的收费标准应按照国家物价部门及发改委等有关规定执行，后续如政策调整服务价格，乙方应按国家标准执行并进行公示。乙方不得以甲方名义收费，不得使甲方承担任何与用户收费相关的责任。

5.4 发票说明：

1、乙方付款前：

甲方向乙方开具与结算金额等额的符合国家规定的增值税普通发票，其中电费税率按国家现行适用税率执行。

2、乙方税务信息：

名称：【广东铠达科技有限公司 】

纳税人识别号：【91440101MA5D4T2P6N】

地址：【广州市天河区吉山新路街自编24号2栋二单元二楼201-1房 】

电话：【 13826010812 】

开户行：【中国建设银行羊城花园支行 】

账号：【44050147051809133001 】

3、乙方应确保其税务信息真实、准确、有效；因乙方提供信息错误、变更未及时通知或其他乙方原因导致发票作废、重开、税损或甲方额外成本的，由乙方承担。

第六条 免责条款及违约责任

6.1 本协议一经签署即具有法律效力，除本协议另有约定或法定解除情形外，任何一方不得单方解除协议。出现下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方限期整改；乙方逾期未整改或情形严重的，甲方有权解除本协议并追究乙方责任：（1）乙方未取得或持续维持运营所需资质、许可、备案；（2）乙方存在重大安全、消防、环保隐患或被监管部门责令整改、停运；（3）乙方擅自变更设备、场地、线路或将项目转让、分包给第三方；（4）乙方逾期支付费用超过【30】日；（5）乙方严重影响甲方物业管理秩序、品牌声誉或引发集中投诉，经催告后仍未改正。

6.2 本协议履行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行或部分无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。受不可抗力影响的一方应在事件发生后5日内书面通知对方，并在合理期限内提供相应证明，同时采取合理措施防止损失扩大。

6.3 本协议履行期间，如该物业项目大多数业主或业主委员会提出本场地需另作它用，或因政府、消防、供电、规划、物业管理等客观要求导致本项目无法继续实施的，本协议自动终止。甲方应及时通知乙方，乙方应在双方约定或甲方合理要求的时间内完成撤场并恢复场地。除因甲方故意或重大过失造成外，双方互不承担违约责任，乙方自行承担因本项目产生的设备投入、撤场及停运损失。

6.4 任何一方违反本协议约定或法律法规规定导致另一方产生损失的，违约方应承担违约责任，向对方赔偿损失。

6.5 乙方未按本协议约定支付费用的，每逾期一日，需按逾期未付款项的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权书面催告并要求乙方限期支付；逾期超过六十日仍未支付的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按逾期未付款项的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的（包括但不限于直接损失及因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、执行费等），乙方应继续赔偿。

6.6 本协议解除、终止或无效的，不影响甲方要求乙方支付已发生的费用、违约金、损害赔偿金，也不影响乙方继续履行撤场、恢复场地、资料移交及保密等义务。

第七条 其他

7.1 本合同履行过程中，任何一方要求变更合同，应提前30个工作日以上，以书面形式通知对方并说明理由，本合同的变更必须由双方协商一致并以书面形式确定。

7.2 甲乙双方应按本协议载明的联系方式送达有关文书，任何一方如有变更，应书面通知对方，否则，任何一方按该地址送达均视为有效送达。

7.3 本协议如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.4 如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议的，应友好协商，经协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

7.5 协议附件《安装信息登记表》《充电管理制度》、经甲方书面确认的施工方案、验收资料、保险凭证及双方后续签署的补充协议，均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

7.6 本协议一式肆份，自双方签字并盖章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。附件及补充协议应由双方签字盖章或以双方认可的书面形式确认后生效。

（以下无正文）

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

日期：                                      日期：